### Tên dự án: Hệ thống Audiobook Tiếng Việt biểu cảm chuyên biệt cho thể loại kinh dị (Ghost Story AI Narrator)

### I. Mục tiêu và Phạm vi dự án

- Mục tiêu chính: Xây dựng hệ thống chuyển đổi văn bản truyện kinh dị sang âm thanh (Text-to-Audiobook) có ngữ điệu biểu cảm và hiệu ứng âm thanh môi trường (SFX) tự động .

- Phạm vi nội dung: Tập trung duy nhất vào thể loại Truyện ma / Truyện kinh dị để tối ưu hóa cảm xúc và thư viện âm thanh.

- Hình thức xử lý: Offline Processing (Xử lý tuần tự). Hệ thống sẽ nhận toàn bộ văn bản, thực hiện phân tích và tổng hợp qua các bước, sau đó xuất file audio hoàn chỉnh thay vì chạy thời gian thực.

### II. Kiến trúc hệ thống (Pipeline phân cấp)

Dự án được tổ chức theo mô hình Pipeline nhiều module để dễ dàng kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn:

#### 1. Module NLP & Context Understanding (Nhóm 5 - Bộ não)

Module này đóng vai trò phân tích văn bản đầu vào thông qua LLM (như GPT-4 hoặc Llama 3) để xuất ra file điều khiển JSON :

- Phân đoạn truyện: Tách biệt lời dẫn truyện và lời thoại nhân vật.

- Gán nhãn Prosody (Trọng tâm mới): Thay vì can thiệp thô vào Pitch (cao độ), LLM sẽ tập trung tính toán các thông số về Duration (Trường độ - đọc chậm lại ở các đoạn kịch tính) và Intensity (Cường độ - thì thầm hoặc gằn giọng) để giữ nguyên thanh điệu tiếng Việt.

- Phát hiện SFX Triggers: Tìm kiếm các từ khóa hành động hoặc môi trường (ví dụ: "tiếng gió rít", "bước chân trên lá") để gửi lệnh cho module âm thanh .

#### 2. Module Expressive TTS (Nhóm 3 - Giọng đọc)

Sử dụng mô hình TTS biểu cảm (như AudioLDM 2 hoặc XTTS v2) được fine-tune nhẹ trên dữ liệu giọng đọc truyện ma:

- Cơ chế điều khiển: Nhận các tham số Duration và Intensity từ file JSON để điều chỉnh tốc độ ngắt nghỉ và độ mạnh nhẹ của giọng nói.

- Solo Narration: Một giọng đọc duy nhất diễn cảm cho cả lời dẫn và lời thoại thông qua việc thay đổi các chỉ số âm học.

#### 3. Module SFX & Sound Synthesis (Nhóm 7 - Âm thanh môi trường)

Áp dụng cơ chế Hybrid RAG for Audio :

- Retrieval: Ưu tiên lấy âm thanh từ thư viện có sẵn (tiếng mưa, tiếng gõ cửa).

- Generation: Sử dụng mô hình Text-to-Audio (AudioLDM 2) để sinh các âm thanh dị thường đặc trưng của truyện ma mà thư viện không có.

### III. Logic xử lý âm thanh nâng cao (Post-processing)

Đây là phần cải tiến quan trọng giúp âm thanh không bị rời rạc:

- Logic Audio Ducking: Hệ thống tự động theo dõi biên độ (amplitude) của file giọng đọc.

  - Khi có giọng đọc xuất hiện, âm lượng của nhạc nền hoặc âm thanh môi trường (Ambient) sẽ tự động giảm xuống (ví dụ giảm 30-50%) để tôn lên lời kể.

  - Khi giọng đọc kết thúc, âm lượng sẽ từ từ tăng lên (Fade-in) về mức cũ.

- Logic Overlap (Gối đầu âm thanh):

  - SFX không bắt đầu và kết thúc đột ngột theo từng câu đơn lẻ.

  - Tiếng động (như tiếng sấm) sẽ được lập trình để xuất hiện từ cuối câu trước, kéo dài xuyên qua khoảng nghỉ và kết thúc ở giữa câu tiếp theo, tạo sự liên kết tự nhiên giữa các phân cảnh truyện

Chú ý: Sử dụng thư viện librosa hoặc pydub để quét biên độ âm thanh của file voice trước khi mix. Chỉ cho phép SFX tăng âm lượng (Fade-in) hoặc chuyển cảnh khi biên độ giọng đọc đã xuống dưới một ngưỡng nhất định (threshold). Mục địch: Tránh rủi ro của Logic Overlap (gối đầu âm thanh) giữa các câu thoại. Nếu không có thuật toán nhận diện "điểm kết thúc thực tế" của giọng nói (Voice Activity Detection - VAD), việc gối đầu SFX dựa trên thời gian lý thuyết từ JSON sẽ dễ dẫn đến tình trạng SFX đè lên các từ cuối của câu, làm mất chữ hoặc gây khó chịu cho người nghe.

### IV. Giải pháp kỹ thuật chuyên sâu cho Tiếng Việt (Prosody Modeling)

Vì tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập và có thanh điệu (tonal language), việc điều chỉnh giọng đọc phải cực kỳ khéo léo để không làm mất gốc từ .

- Duration Control (Điều khiển trường độ):

  - Hệ thống sẽ kéo dài các nguyên âm ở những từ mang tính nhấn mạnh hoặc các đoạn tạo không khí rùng rợn (ví dụ: "từ... từ...", "bóng... ma...") .

  - Tăng mật độ và độ dài các khoảng lặng (pauses) giữa các cụm từ để tạo sự hồi hộp, thay vì đọc liền mạch như văn bản thông thường .

- Intensity & Energy Mapping (Bản đồ cường độ):

  - Thay vì thay đổi Pitch, hệ thống điều chỉnh Energy (âm lượng cục bộ). Ví dụ: Giảm dần energy để tạo tiếng thì thầm (whispering) hoặc tăng đột ngột ở các từ khóa gây giật mình.

  - Breathing Effects: Tích hợp các đoạn âm thanh hơi thở (breath sounds) vào giữa các câu thoại của nhân vật khi đang sợ hãi để tăng tính chân thực.

### V. Chiến lược dữ liệu và Huấn luyện (Dataset & Fine-tuning)

Với thời gian 2 tháng và GPU 3050Ti, bạn sẽ tập trung vào chiến lược tinh chỉnh (Fine-tuning) thay vì huấn luyện từ đầu .

- Dataset Voice (Giọng đọc):

  - Tập trung thu thập/crawl khoảng 5-10 giờ audio chất lượng cao từ nghệ sĩ đọc truyện ma nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn để làm dữ liệu nền.

  - Dữ liệu cần được gán nhãn thủ công một phần nhỏ về cảm xúc (Sợ hãi, Căng thẳng, U ám) để làm tài liệu đối chiếu.

- Dataset SFX: Xây dựng một thư viện khoảng 100-200 âm thanh đặc trưng kinh dị (tiếng xích kéo, tiếng gió hú, tiếng khóc đêm) được gán nhãn keyword để phục vụ cơ chế Retrieval.

### VI. Quy trình xử lý Offline (Workflow chi tiết)

Hệ thống sẽ chạy qua 5 bước tuần tự để tối ưu hóa VRAM của RTX 3050Ti:

- Bước 1 - NLP Analysis: LLM đọc toàn bộ văn bản truyện, phân tích và xuất ra file script.json chứa đầy đủ các nhãn Prosody, SFX trigger và bối cảnh (Environment) .

- Bước 2 - TTS Generation: Mô hình TTS đọc từng câu văn dựa trên các tham số trong JSON. Các đoạn audio thô được lưu tạm thời .

- Bước 3 - SFX Selection/Generation: Hệ thống kiểm tra sfx_trigger. Nếu có trong thư viện, lấy file sẵn; nếu không, gọi AudioLDM 2 để sinh âm thanh mới .

- Bước 4 - Audio Post-processing:

  - Thực hiện Audio Ducking: Giảm âm lượng nhạc nền khi có tiếng voice.

  - Thực hiện Overlap: Sắp xếp SFX gối đầu lên các câu thoại theo logic thời gian .

- Bước 5 - Final Export: Trộn tất cả các kênh âm thanh thành một file duy nhất (.mp3 hoặc .wav).

### VII. Đánh giá kết quả (Evaluation)

Bạn cần chứng minh được sự khác biệt của hệ thống so với các giải pháp thông thường .

- Thử nghiệm MOS (Mean Opinion Score): Mời người dùng đánh giá độ tự nhiên và cảm xúc của 3 phiên bản: (1) TTS thuần túy, (2) TTS có biểu cảm, (3) TTS có biểu cảm + SFX gối đầu .

- Đo lường sự phù hợp bối cảnh: Đánh giá xem SFX được chèn vào có khớp với nội dung văn bản mà LLM đã phân tích hay không.

- Đánh giá kỹ thuật: Báo cáo về thời gian xử lý (latency) cho mỗi chương truyện và mức độ tiêu thụ tài nguyên của GPU.

### VIII. Lộ trình thực hiện dự án (2 Tháng)

Với mốc thời gian rút ngắn còn 2 tháng (8 tuần) cho một đồ án tốt nghiệp tại Bách Khoa, lộ trình của bạn cần được đẩy tiến độ cực kỳ khẩn trương, tập trung vào việc tích hợp các module có sẵn và xử lý dữ liệu song song.

Dưới đây là lộ trình chi tiết chia theo từng tuần cho nhóm 3 người, xử lý theo phương thức Offline Processing :

### THÁNG 1: XÂY DỰNG "BỘ NÃO" VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tuần 1: Thiết lập hạ tầng và Thu thập dữ liệu (Data & Base)

- Nhiệm vụ:

  - Thiết lập môi trường lập trình (Python, CUDA cho RTX 3050Ti, các thư viện diffusers, transformers, pydub).

  - Crawl dữ liệu audio truyện ma (Nguyễn Ngọc Ngạn hoặc các giọng đọc tương đương) để làm bộ dataset gốc.

  - Xây dựng kho SFX mẫu (khoảng 100 file) cho các hiệu ứng kinh điển: tiếng cửa, tiếng gió, bước chân.

- Kết quả: Có dataset thô và môi trường code sẵn sàng.

Tuần 2: Hoàn thiện Module NLP (The Brain)

- Nhiệm vụ:

  - Thiết kế và tối ưu Master Prompt cho LLM để phân tích văn bản sang định dạng JSON .

  - Tập trung vào logic trích xuất Duration (độ dài/ngắt nghỉ) và Intensity (độ mạnh nhẹ) thay vì Pitch để bảo vệ thanh điệu tiếng Việt .

  - Xây dựng bộ lọc từ khóa (Keyword Matching) để kích hoạt sfx_trigger từ văn bản .

- Kết quả: Input văn bản -> JSON điều khiển hoàn chỉnh .

Tuần 3: Huấn luyện/Fine-tune TTS (The Voice)

- Nhiệm vụ:

  - Tiền xử lý dataset giọng đọc (loại bỏ tạp âm, cắt nhỏ file audio).

  - Fine-tune mô hình TTS (như XTTS v2 hoặc tương đương) với giọng đọc mục tiêu.

  - Cấu hình tham số để mô hình chấp nhận đầu vào là các chỉ số Duration và Intensity từ JSON .

- Kết quả: Model TTS có thể đọc tiếng Việt đúng ngữ điệu kinh dị.

Tuần 4: Tích hợp SFX & Audio Generation (The Sound)

- Nhiệm vụ:

  - Triển khai AudioLDM 2 trên máy cục bộ để sinh âm thanh từ prompt .

  - Viết script kết nối: Nếu có SFX trong kho thì lấy, nếu không có thì gọi AudioLDM 2 .

  - Thử nghiệm sinh các âm thanh lạ cho bối cảnh kinh dị .

- Kết quả: Module tạo âm thanh hoạt động độc lập.

### THÁNG 2: TÍCH HỢP HỆ THỐNG, HẬU KỲ VÀ ĐÁNH GIÁ

Tuần 5: Xây dựng Bộ trộn âm thanh nâng cao (The Mixer)

- Nhiệm vụ:

  - Lập trình logic Audio Ducking: Tự động giảm âm lượng nhạc nền/SFX khi có voice.

  - Lập trình logic Overlap: Sắp xếp thời gian để SFX gối đầu giữa các câu thoại tạo sự liên tục.

  - Xử lý môi trường (Environment): Thêm Reverb nhẹ cho các đoạn có bối cảnh "hang động", "nhà kho".

- Kết quả: Script hậu kỳ có thể trộn Voice + SFX + Ambient thành file hoàn chỉnh.

Tuần 6: Tích hợp Pipeline & Xử lý Offline (Integration)

- Nhiệm vụ:

  - Kết nối 3 module (NLP -> TTS -> SFX/Mixer) thành một luồng chạy tự động .

  - Tối ưu hóa bộ nhớ VRAM: Viết script giải phóng bộ nhớ sau khi mỗi module hoàn thành nhiệm vụ để tránh tràn RAM trên RTX 3050Ti.

  - Chạy thử nghiệm với các chương truyện dài để kiểm tra độ ổn định của hệ thống Offline.

- Kết quả: Hệ thống chạy thông suốt từ Text đầu vào đến Audio đầu ra.

Tuần 7: Đánh giá và Thu thập số liệu (Evaluation)

- Nhiệm vụ:

  - Thực hiện bài kiểm tra MOS: Mời ít nhất 20 người nghe và chấm điểm qua Google Form.

  - Thực hiện so sánh ABX: So sánh bản audio của nhóm với bản audio từ TTS thông thường (Baseline).

  - Thống kê biểu đồ về độ chính xác của cảm xúc và sự phù hợp của SFX .

- Kết quả: Có đầy đủ số liệu thực nghiệm để đưa vào báo cáo.

Tuần 8: Hoàn thiện Báo cáo & Demo (Final Touch)

- Nhiệm vụ:

  - Viết báo cáo tốt nghiệp: Tập trung vào phần đóng góp về Prosody cho tiếng Việt và kiến trúc Pipeline .

  - Quay video demo sản phẩm, chuẩn bị slide bảo vệ.

  - Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống lần cuối trước khi hội đồng chấm.

- Kết quả: Đồ án hoàn tất, sẵn sàng bảo vệ.

### Lưu ý quan trọng cho lộ trình 2 tháng:

- Tính song song: Nhóm 3 người cần chia việc ngay từ Tuần 1: Người làm NLP, người làm TTS, người làm SFX/Mixer.

- Dữ liệu là tiên quyết: Nếu đến hết Tuần 2 chưa có đủ dữ liệu voice thô, bạn phải sử dụng các bộ dataset tiếng Việt có sẵn (như VIVOS hoặc các bộ cộng đồng) để kịp tiến độ.

- Tập trung vào "Kinh dị": Đừng làm lan man sang các thể loại khác, sự tập trung này giúp bạn tiết kiệm 50% thời gian tìm kiếm SFX và tinh chỉnh giọng đọc.